Załącznik nr 2

### do uchwały Nr XXVI/ 110/ 04

### Rady Miasta Brzeziny

### z dnia 26 października 2004 roku

### w sprawie zmian budżetu i zmian

### w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

### na 2004 rok

PLAN  NAKŁADÓW  NA  INWESTYCJE  NA  2004  ROK

| L.P. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowa- nych do 31. 12. 2003. | Nakłady planowane na rok 2004 | Z tego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | środki budżetowe własne | pożyczka WFOŚiGW | środki gminnego funduszu ochrony środowiska | środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW | środki WFOŚiGW dotacja | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ogółem | 17.454.946 | 2.107.027 | 2.757.847 | 1.482.299 | 978.426 | 75.000 | 206.527 | 15.595 |  |
| I | Dział - 600 |  | 4.200.000 | 116.073 | 341.000 | 341.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 4.200.000 | 116.073 | 341.000 | 341.000 |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i części ul. Reymonta (projekt + wykonanie) | 2004 2006 | 3.900.000 | 111.963 | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ul. Głowackiego – kanalizacja deszczowa + droga ( projekt + wykonanie) | 2004 | 150.000 | 0 | 165.000 | 165.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ul. Irysowa | 2003 2004 | 150.000 | 4.110 | 116.000 | 116.000 |  |  |  |  |  |
| II | Dział - 750 |  | 279.402 | 3.712 | 169.500 | 169.500 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 75023 URZĘDY MIAST |  | 279.402 | 3.712 | 169.500 | 169.500 |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 | 2004 | 55.052 | 3.712 | 42.340 | 42.340 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie) | 2004 2005 | 170.590 | 0 | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Remont łazienek i wymiana stolarki okiennej - Budynek Sienkiewicza 16 i 11 (MOPS - archiwum)+ remont komina | 2004 | 53.760 | 0 | 47.160 | 47.160 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| III | Dział 801 |  | 2.697.383 | 956.670 | 591.700 | 396.650 | 186.800 |  | 8.250 |  |  |
|  | Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  | 1.033.124 | 201.059 | 352.700 | 198.450 | 146.000 |  | 8.250 |  |  |
| 1. | Termomodernizacja - docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach ul. Moniuszki 21– etap II | 2004 2006 | 979.824 | 201.059 | 315.000 | 160.750 | 146.000 |  | 8.250 |  |  |
| 2. | Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2004 | 53.300 | 0 | 37.700 | 37.700 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA |  | 300.000 | 102.077 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 – dokumentacja, remont komina | 2004 2006 | 300.000 | 102.077 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80110 GIMNAZJA |  | 1.364.259 | 653.534 | 229.000 | 188.200 | 40.800 |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach | 2004 2006 | 1.364.259 | 653.534 | 229.000 | 188.200 | 40.800 |  |  |  |  |
| V | Dział - 900 |  | 5.878.161 | 1.014.672 | 1.482.897 | 402.399 | 791.626 | 75.000 | 198.277 | 15.595 |  |
|  | Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI |  | 2.258.560 | 139.968 | 200.000 | 44.000 | 156.000 |  |  |  |  |
| 1 | Składowiska odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja – zakup kompaktora | 2004 2009 | 2.253.760 | 139.968 | 195.200 | 39.200 | 156.000 |  |  |  |  |
| 2. | Składowisko odpadów – budowa studni pizometrycznych - dokumentacja | 2004 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  | 43.947 | 0 | 43.947 | 28.352 |  |  |  | 15.595 |  |
| 1 | Wymiana drzewostanu w parku miejskim | 2004 | 43.947 | 0 | 43.947 | 28.352 |  |  |  | 15.595 |  |
|  | Rozdział: 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG |  | 112.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiego | 2004 2005 | 112.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  | 3.463.654 | 874.704 | 1.188.950 | 280.047 | 635.626 | 75.000 | 198.277 |  |  |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Szydłowiec | 2003 2005 | 2.103.654 | 874.704 | 778.950 | 75.673 | 460.000 | 45.000 | 198.277 |  |  |
| 2 | Wykonanie dokumentacji i budowa przykanalików na osiedlu Szydłowiec | 2004 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 2006 | 800.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach | 2004 2006 | 450.000 | 0 | 240.000 | 34.374 | 175.626 | 30.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VI | Dział 921 |  | 300.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 92116 BIBLIOTEKI |  | 300.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  | Termomodernizacja budynku biblioteki-wykonanie audytu i dokumentacji | 2004 2006 | 300.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| VI | Dział 926 |  | 4.100.000 | 15.900 | 162.750 | 162.750 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE |  | 4.100.000 | 15.900 | 162.750 | 162.750 |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003 2006 | 4.000.000 | 15.900 | 62.750 | 62.750 |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja automatyki i systemu grzewczo –wentylacyjnego w Międzyszkolnej Krytej Pływalni | 2004 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |

Przewodniczący

Rady Miasta Brzeziny

mgr Andrzej Kurczewski

Załącznik nr 3

### do Uchwały Nr XXVI/ 110/ 04

### Rady Miasta Brzeziny

### z dnia 26 października 2004 roku

### w sprawie zmian budżetu i zmian

### w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

### na 2004 rok

WIELOLETNI  PLAN  NAKŁADÓW  INWESTYCYJNYCH

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 - 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i części ul. Reymonta (projekt + wykonanie) | 2004 2006 | 3.900.000 | 111.963 | 60.000 | 1.864.019 | 1.864.018 |  |
| 2. | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie | 2004 2005 | 170.590 | 0 | 80.000 | 90.590 | 0 |  |
| 3. | Termomodernizacja – docieplenie Szkoły Podstawowej Nr I w Brzezinach ul. Moniuszki 21 – etap II | 2004 2006 | 979.824 | 201.059 | 315.000 | 200.000 | 263.765 |  |
| 4. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 (dokumentacja + wykonanie) | 2004 2006 | 300.000 | 102.077 | 10.000 | 107.923 | 80.000 |  |
| 5. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach | 2004 2006 | 1.364.259 | 653.534 | 229.000 | 0 | 281.000 | 200.725 |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych rekultywacja i modernizacja | 2004 2009 | 2.258.560 | 139.968 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.518.592 |
| 7. | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiego | 2004 2005 | 112.000 | 0 | 50.000 | 62.000 |  |  |
| 8. | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Szydłowiec” | 2003 2005 | 2.103.654 | 874.704 | 778.950 | 450.000 | 0 |  |
| 9. | Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 2006 | 800.000 | 0 | 60.000 | 300.000 | 440.000 |  |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej i Konopnickiej w Brzezinach | 2004 2006 | 450.000 | 0 | 240.000 | 210.000 |  |  |
| 11. | Termomodernizacja budynku biblioteki | 2004 2006 | 300.000 | 0 | 10.000 | 100.000 | 190.000 |  |
| 12. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003 2006 | 4.000.000 | 15.900 | 62.750 | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.221.350 |
| OGÓŁEM | 16.738.887 | 2.099.205 | 2.095.700 | 4.584.532 | 5.018.783 | 2.940.667 |

Przewodniczący

Rady Miasta Brzeziny

mgr Andrzej Kurczewski