Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLII/ 7/ 06

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Miasto Brzeziny na rok  2006

##### PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2006 ROK

| L.P. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa (szacunkowa) | Wielkość nakładów zrealizowa- nych do 31. 12. 2005. | Nakłady planowane na rok 2006 | Z tego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | środki budżetowe własne | pożyczka WFOŚiGW | środki gminnego funduszu ochrony środowiska | środki pochodzące z umorzenia pożyczek WFOŚiGW | środki NFOŚiGW pożyczka dotacja | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ogółem | 17.639.917 | 3.270.227 | 3.866.154 | 3.416.154 | 450.000 |  |  |  |  |
| I | Dział – 600 |  | 2.191.570 | 989.570 | 1.202.000 | 1.202.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 2.191.570 | 989.570 | 1.202.000 | 1.202.000 |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kanalizacja deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i ul. Reymonta ( projekt + wykonanie) | 2004 2006 | 2.121.570 | 989.570 | 1.132.000 | 1.132.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa ul. Sasanek - dokumentacja | 2006 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa ul. Chryzantem - dokumentacja | 2006 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic – osiedle „Szydłowiec” - dokumentacja | 2006 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |
| II | Dział – 750 |  | 156.710 | 6.710 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział: 75023 URZĘDY MIAST |  | 156.710 | 6.710 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie) | 2004 2006 | 156.710 | 6.710 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| III | Dział 801 |  | 2.931.409 | 925.802 | 801.000 | 551.000 | 250.000 |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  | 1.538.000 | 34.512 | 500.000 | 300.000 | 200.000 |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2005 2008 | 1.538.000 | 34.512 | 500.000 | 300.000 | 200.000 |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA |  | 29.150 | 9.150 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 - dokumentacja | 2005 2006 | 29.150 | 9.150 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 80110 GIMNAZJA |  | 1.364.259 | 882.140 | 281.000 | 231.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 1. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach | 2004 2007 | 1.364.259 | 882.140 | 281.000 | 231.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IV | Dział - 900 |  | 10.469.828 | 570.899 | 600.000 | 400.000 | 200.000 |  |  |  |  |
|  | Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI |  | 2.255.860 | 429.978 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
| 1 | Składowiska odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja – wykonanie odgazowania | 2003 2010 | 2.255.860 | 429.978 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
|  | Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  | 8.213.968 | 140.921 | 400.000 | 300.000 | 100.000 |  |  |  |  |
| 1 | Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 2010 | 8.000.000 | 126.953 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego | 2005 2007 | 213.968 | 13.968 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| V | Dział 921 |  | 382.787 | 252.733 | 130.054 | 130.054 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 92116 BIBLIOTEKI |  | 382.787 | 252.733 | 130.054 | 130.054 |  |  |  |  |  |
|  | Termomodernizacja budynku biblioteki | 2004 2006 | 382.787 | 252.733 | 130.054 | 130.054 |  |  |  |  |  |
| VI | Dział 926 |  | 1.507.613 | 524.513 | 983.100 | 983.100 |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE |  | 1.507.613 | 524.513 | 983.100 | 983.100 |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni | 2004 2006 | 227.614 | 4.514 | 223.100 | 223.100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa boiska sportowego | 2005 2006 | 819.999 | 519.999 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa trybun na stadionie w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 | 2005 2006 | 460.000 | 0 | 460.000 | 460.000 |  |  |  |  |  |

Przewodniczący

Rady Miasta Brzeziny

mgr Andrzej Kurczewski

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLII/ 7/ 06

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Miasto Brzeziny na rok  2006

##### WIELOLETNI PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączny nakład inwestycyjny | Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2005 2008 | 1.538.000 | 34.512 | 500.000 | 500.000 | 503.488 | 0 |
| 2. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach | 2004 2007 | 1.364.259 | 882.140 | 281.000 | 201.119 |  |  |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych, rekultywacja i modernizacja | 2003 2010 | 2.255.860 | 429.978 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 625.882 |
| 4. | Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 2010 | 8.000.000 | 126.953 | 200.000 | 471.000 | 500.000 | 6.702.047 |
| 5. | Budowa międzyszkolnego kompleksu sportowego | 2003 2008 | 10.304.516 | 53.376 | 0 | 3.831.350 | 6.419.790 |  |
| OGÓŁEM | 23.462.635 | 1.526.959 | 1.181.000 | 5.503.469 | 7.923.278 | 7.327.929 |

Przewodniczący

Rady Miasta Brzeziny

mgr Andrzej Kurczewski